## Slide 1
MÉTODOS DE DESARROLLO ÁGIL
Scrum en Jira
Roles, Artefactos y Eventos — del marco teórico a la herramienta
Lic. en Informática y Tecnologías Computacionales
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Notes: Sesión de puente entre la teoría de Scrum (ya vista en Unidad I y formalizada en el programa de Unidad II) y el taller práctico de Jira. Objetivo de esta presentación: repasar Roles, Artefactos y Eventos SIN mencionar Jira todavía, y solo al final hacer el mapeo completo, siguiendo una sola historia de usuario de principio a fin. Evitar el error de enseñar 'Scrum según Jira' — la herramienta simplifica y a veces distorsiona conceptos (por ejemplo, no separa con fuerza los roles), así que el marco mental debe fijarse primero en la metodología pura.

## Slide 2
PARTE 1
Los Roles de Scrum
Notes: Apertura del repaso. Recordar que esto ya lo vieron en la Unidad I (panorama XP/Scrum) y quedó formalizado en el programa reescrito de la Unidad II — aquí es repaso con fines de aplicación práctica, no contenido nuevo. Usaremos como hilo conductor una sola historia de usuario a lo largo de toda la presentación: 'Como alumno, quiero inscribirme a mis materias del semestre, para asegurar mi lugar en clase.'

## Slide 3
Product Owner
Dueño del Product Backlog — decide QUÉ se construye y en qué orden
Representa la voz del cliente y del negocio ante el equipo
Maximiza el valor del producto, priorizando constantemente
En nuestro proyecto: la profesora de enfermería, como Product Owner, decide qué historias entran primero al backlog
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: El Product Owner no es 'el jefe del equipo' — es la persona responsable de que el equipo trabaje en lo más valioso primero. Es una sola persona (no un comité), para evitar prioridades contradictorias. En nuestro contexto de cliente real, este rol lo juega literalmente el cliente — no un alumno simulándolo — lo cual es una ventaja pedagógica enorme frente a un proyecto de juguete.

## Slide 4
Scrum Master
Facilita el proceso — no es un gerente de proyecto ni un jefe
Remueve impedimentos que bloquean al equipo
Protege al equipo de interrupciones y distracciones externas
Vela porque el equipo entienda y aplique bien el marco de Scrum
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Concepto que más se malinterpreta: el Scrum Master NO asigna tareas ni evalúa el desempeño individual — es un 'líder servidor'. En equipos de alumnos, este rol suele rotar entre sprints, lo cual es una práctica sana: todos experimentan facilitar, no solo ejecutar.

## Slide 5
Equipo de Desarrollo
Auto-organizado — decide internamente CÓMO construir el incremento
Multifuncional — entre todos cubren las habilidades necesarias (análisis, diseño, código, pruebas)
Responsabilidad colectiva del resultado, no individual por tarea
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: En un equipo de alumnos de 4-6 personas, 'multifuncional' no significa que todos sepan todo — significa que el equipo, en conjunto, puede cubrir lo necesario, y que las tareas no quedan encasilladas por rol fijo ('yo solo hago frontend'). Conecta directamente con el taller de Git: la trazabilidad de autoría que configuramos ahí sirve exactamente para verificar que esta responsabilidad colectiva se está dando en la práctica, no solo en el papel.

## Slide 6
Resumen — Los Tres Roles
Rol | Responsabilidad principal | Pregunta que responde
Product Owner | Decide qué se construye y en qué orden | ¿Qué es lo más valioso ahora?
Scrum Master | Facilita el proceso y remueve obstáculos | ¿Qué está bloqueando al equipo?
Equipo de Desarrollo | Construye el incremento | ¿Cómo lo construimos?
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Cierre de la Parte 1. Antes de avanzar a Artefactos, confirmar que el grupo distingue los tres roles con claridad — es común que a esta altura alguien confunda Scrum Master con 'líder de equipo' en el sentido tradicional; vale la pena aclararlo aquí antes de seguir.

## Slide 7
PARTE 2
Los Artefactos de Scrum
Notes: Transición: ya saben quién hace qué (roles); ahora, qué es lo que en realidad se gestiona y se produce (artefactos). Aquí es donde entra formalmente la historia de usuario — como el contenido del backlog, no como una categoría aparte de Scrum.

## Slide 8
Product Backlog
Lista única, viva y priorizada de todo lo que el producto podría necesitar
Nunca está "terminada" — se reordena y crece constantemente
La mantiene el Product Owner, con aportes de todo el equipo
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Insistir en 'viva': el Product Backlog de la Unidad II no es un documento de requerimientos congelado como en Ingeniería de Requerimientos clásica — cambia de semana a semana conforme el cliente aprende qué necesita realmente al ver avances.

## Slide 9
La Historia de Usuario — el contenido del Backlog
No es un artefacto aparte de Scrum — es la unidad de trabajo que vive dentro del Product Backlog
Mismo criterio INVEST que ya conocen de Ingeniería de Requerimientos
Ejemplo (nuestro hilo conductor): "Como alumno, quiero inscribirme a mis materias del semestre, para asegurar mi lugar en clase."
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Este es el punto que vale la pena remarcar explícitamente: las historias de usuario a veces se enseñan como si fueran 'la cuarta pieza' de Scrum junto a Roles/Eventos/Artefactos — no lo son. Viven DENTRO del Product Backlog. Esta historia de ejemplo la vamos a seguir hasta el final de la presentación, a través de Sprint Backlog, el Sprint, y su mapeo completo en Jira.

## Slide 10
Historias de Usuario — Formato y Buenas Prácticas
Formato estándar (Connextra): "Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>"
El "para..." (el beneficio) es la parte que más se omite — y la más importante: sin ella se pierde el propósito de por qué vale la pena construirla
Debe caber cómodamente en un sprint — el criterio "Small" de INVEST, que ya conocen de Ingeniería de Requerimientos
Modelo de las 3 C's (Ron Jeffries): Card → Conversation → Confirmation — la tarjeta es solo el recordatorio de una conversación pendiente, no la especificación completa
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Puente directo con Ingeniería de Requerimientos: el criterio INVEST no es nuevo para ellos, aquí solo se reaplica en el contexto de Scrum. Vale la pena detenerse en las 3 C's — es un modelo mental que muchos alumnos no conocen y que previene el error más común: tratar la tarjeta de Jira como si fuera la especificación completa, cuando en realidad es solo un gancho para la conversación con el Product Owner que llena el detalle just-in-time.

## Slide 11
Qué Es y Qué No Es una Historia de Usuario
Historia de Usuario | Especificación Clásica (SRS)
Punto de partida para una conversación | Documento exhaustivo y firmado
Deliberadamente incompleta hasta trabajarla | Completa desde el inicio
Vive y cambia dentro del Backlog | Se congela tras su aprobación
Enfocada en el valor para el usuario | Enfocada en especificar el comportamiento del sistema
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Contraste directo con lo que ya vieron en Ingeniería de Requerimientos clásica (Sommerville/Pressman) — no como 'lo viejo contra lo nuevo', sino como dos herramientas con propósitos distintos. Aprovechar para nombrar lo que NO es una historia de usuario, con un ejemplo malo real: '❌ Como desarrollador, quiero refactorizar la base de datos' — es una tarea técnica sin valor visible para el usuario final, un anti-patrón muy común en equipos que apenas empiezan. Contrastar con la buena: '✅ Como alumno, quiero inscribirme a mis materias del semestre, para asegurar mi lugar en clase' — nuestra historia de ejemplo de toda la presentación. Tampoco es un caso de uso detallado con flujos alternos, ni un mockup de interfaz — ambos son artefactos válidos, pero distintos, que pueden acompañar a la historia sin ser la historia misma.

## Slide 12
Sprint Backlog
Subconjunto del Product Backlog, seleccionado para el sprint actual
Incluye también el plan del equipo para lograrlo
Es propiedad del Equipo de Desarrollo — solo ellos lo modifican durante el sprint
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Diferencia clave con el Product Backlog: el Sprint Backlog es relativamente estable durante el sprint (el equipo se comprometió a ese alcance), mientras que el Product Backlog cambia todo el tiempo. Nuestra historia de ejemplo, una vez que entra a un sprint, pasa a vivir aquí.

## Slide 13
Incremento y Definition of Done
Incremento: la suma de todo lo terminado, de todos los sprints, en un estado usable
Definition of Done (DoD): el acuerdo explícito de qué significa "terminado"
Sin DoD clara, "terminado" significa algo distinto para cada integrante del equipo
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: La Definition of Done es, en la práctica, uno de los artefactos más subestimados por equipos nuevos — vale la pena que cada equipo la escriba explícitamente antes de su primer sprint (ej. 'código en main, con pruebas básicas, revisado por al menos un compañero, sin errores visibles'). Conecta directamente con el flujo de Pull Request que ya practicaron en Git: un PR aprobado y fusionado es, en buena medida, la evidencia de que se cumplió la DoD.

## Slide 14
Resumen — Los Tres Artefactos
Artefacto | Qué contiene | Cuándo cambia
Product Backlog | Todas las historias, priorizadas | Constantemente
Sprint Backlog | Historias comprometidas + plan del equipo | Fijo durante el sprint
Incremento | Trabajo terminado y funcional (con DoD cumplida) | Al cierre de cada sprint
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Cierre de la Parte 2. La historia de nuestro ejemplo ya recorrió Product Backlog → Sprint Backlog conceptualmente; falta verla convertirse en parte del Incremento — eso pasa a través de los Eventos, tema de la siguiente parte.

## Slide 15
PARTE 3
Los Eventos de Scrum
Notes: Última pieza teórica antes del mapeo a Jira: los eventos son lo que mueve una historia de usuario a través de los artefactos que ya vimos. Aquí se cierra el ciclo completo.

## Slide 16
El Sprint
Marco temporal que contiene a todos los demás eventos
Duración fija, típicamente de 1 a 4 semanas — no se alarga a medio camino
Al terminar un sprint, empieza el siguiente de inmediato — sin espacios muertos
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: El Sprint es el 'contenedor' de todo lo demás — Planning, Daily Scrum, Review y Retrospectiva ocurren siempre dentro de los límites de un sprint. Su duración fija es, de hecho, la variable 'Tiempo' que ya vimos como fija en el triángulo de hierro reinterpretado (Unidad I, Sesión 4).

## Slide 17
Sprint Planning
El equipo completo decide qué historias entran al sprint
Y cómo se van a lograr — no solo qué, también el plan de trabajo
Termina con un Sprint Goal claro: una oración que resume el propósito del sprint
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Aquí es exactamente donde nuestra historia de ejemplo (inscripción a materias) pasaría del Product Backlog al Sprint Backlog — el equipo la revisa, confirma que está lista (Definition of Ready, si la usan), y se compromete a completarla en este sprint.

## Slide 18
Daily Scrum
Sincronización diaria breve — 15 minutos, de pie
No es un reporte de status al jefe — es el equipo coordinándose entre sí
Tres preguntas guía: ¿qué hice? ¿qué haré? ¿qué me está bloqueando?
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Error común en equipos nuevos: convertir el Daily Scrum en una junta de 45 minutos donde cada quien explica su código a detalle. Debe ser corto y orientado a coordinación, no a resolución de problemas — si algo requiere discusión larga, se agenda aparte, después del Daily.

## Slide 19
Sprint Review
Se inspecciona el Incremento — con el cliente/Product Owner presente
Es una demostración de trabajo funcionando, no una presentación de diapositivas
El feedback aquí puede reordenar el Product Backlog para el siguiente sprint
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Este es el evento donde el cliente real (la profesora de enfermería) participa directamente — no solo al inicio y al final del proyecto, como en un esquema clásico de entrevistas, sino en cada cierre de sprint. Es la diferencia central entre RE clásica y RE ágil que ya discutimos.

## Slide 20
Retrospectiva
El equipo reflexiona sobre CÓMO trabajó — no sobre QUÉ construyó (eso fue la Review)
Busca acciones concretas de mejora para el siguiente sprint
No vive dentro de ninguna herramienta — es una conversación humana
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Vale la pena adelantar aquí algo que van a confirmar en el taller de Jira: la Retrospectiva no tiene una pantalla dedicada en la herramienta. Jira registra QUÉ se hizo; la conversación de CÓMO mejorar como equipo sigue siendo, deliberadamente, un espacio fuera de cualquier software.

## Slide 21
El Ciclo Completo de un Sprint
1. Sprint
Planning
2. Daily Scrum
(se repite)
3. Sprint
Review
4. Retrospectiva
El ciclo se repite: al cerrar la Retrospectiva, empieza de inmediato el Sprint Planning del siguiente Sprint.
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Cierre de la Parte 3, diagrama de síntesis. Recorrer el ciclo completo en voz alta usando la historia de ejemplo: entra en Planning, se trabaja durante los Dailies, se demuestra en la Review, el equipo reflexiona en la Retrospectiva, y el ciclo vuelve a empezar con el siguiente Sprint. Este mismo ciclo es exactamente lo que van a ver representado dentro de Jira en la siguiente parte — mismos eventos, ahora con pantallas específicas.

## Slide 22
PARTE 4
Una Historia de Usuario, de Principio a Fin en Jira
Notes: Aquí es donde por fin aparece Jira. Seguimos la misma historia de ejemplo ('Como alumno, quiero inscribirme a mis materias...') a través de las pantallas reales de la herramienta — el mapeo que Carlos pidió, ahora con teoría ya asentada de fondo.

## Slide 23
Paso 1 — Nace en el Backlog
Vista: Backlog
SIE-10 Ver mi horario de clases
SIE-11 Consultar mis calificaciones
SIE-12 Inscribirme a mis materias del semestre
Nuestra historia de ejemplo (SIE-12) vive aquí, priorizada junto a las demás — todavía sin asignar a ningún sprint.
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Corresponde a la Sección 3 del Curso Relámpago de Jira (construyendo el Backlog). Esta vista es el Product Backlog puro — mapeo directo: Product Backlog (Scrum) = Backlog (Jira). La clave 'SIE-12' que le asigna Jira automáticamente a cada historia es, de hecho, la misma clave que después van a usar en el nombre de su rama de Git (ej. git checkout -b SIE-12-formulario-inscripcion) — retomar aquí la liga con GitHub que se explica en la Sección 6 del curso relámpago.

## Slide 24
Paso 2 — Sprint Planning
Backlog
SIE-10 Ver mi horario
SIE-11 Consultar calificaciones
Sprint 1
SIE-12 Inscribirme a mis materias
El equipo arrastra SIE-12 del Backlog al Sprint 1 y presiona "Start sprint" — define duración y, opcionalmente, un Sprint Goal.
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Mapeo: el evento Sprint Planning (Scrum) = la acción de mover historias del Backlog al bloque de Sprint + botón 'Start sprint' (Jira). Es importante remarcar que Jira no 'hace' la planeación — solo registra la decisión que el equipo ya tomó hablando entre sí. La herramienta es el espejo del evento, no el evento en sí.

## Slide 25
Paso 3 — El Board Durante el Sprint
TO DO
IN PROGRESS
SIE-12
Inscribirme a materias
DONE
Cada integrante mueve sus propias tarjetas conforme avanza — el Board es el reflejo visual del Daily Scrum, no un sustituto de la conversación.
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Mapeo: Sprint Backlog en ejecución (Scrum) = vista Board (Jira). El movimiento de tarjetas entre columnas no reemplaza el Daily Scrum — es el apoyo visual que el equipo usa DURANTE esa conversación de pie, no un chat asíncrono que sustituye la sincronización real.

## Slide 26
Paso 4 y 5 — Sprint Review y el Incremento
Sprint Review
Se demuestra SIE-12 funcionando al Product Owner
"Complete sprint" cierra el ciclo en Jira
El Incremento
SIE-12 llega a la columna Done
Panel "Development": rama, commits y Pull Request de GitHub, vinculados automáticamente por la clave SIE-12
Aquí se cierra el círculo completo: de la historia de usuario en el Backlog, al código real en GitHub, de vuelta a un Incremento verificado por el cliente.
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Cierre del recorrido de la historia de ejemplo. El panel 'Development' es la Sección 6 del Curso Relámpago de Jira — el puente gratuito entre Jira y GitHub, usando la convención de nombre de rama que ya practicaron. Vale la pena remarcar: nada de esto requirió captura manual doble — la trazabilidad completa (de la intención del cliente al código, y de vuelta) surge solo de seguir la convención de nombres.

## Slide 27
Glosario Rápido — Scrum ↔ Jira
Scrum | Jira
Product Backlog | Backlog
Historia de Usuario | Issue tipo "Story"
Sprint Backlog | Sprint activo (dentro del Backlog)
Tablero de tareas | Board
Incremento | Columna "Done" al cerrar sprint
Sprint Review | "Complete sprint" + demo fuera de Jira
Retrospectiva | Conversación fuera de Jira (no nativa)
Velocidad del equipo | Velocity Chart
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Tabla de referencia rápida — buen cierre para dejar proyectado mientras el grupo hace preguntas antes de pasar a la práctica hands-on con sus propias cuentas de Jira.

## Slide 28
Próximos Pasos
Cada quien crea su cuenta y practica un sprint completo de forma individual
Después, el equipo crea su proyecto compartido y conecta su repositorio de GitHub
La convención de nombres de rama (clave de Jira + descripción) empieza a usarse desde la primera historia real del proyecto
Scrum en Jira · Roles, Artefactos, Eventos y su Mapeo
Notes: Cierre de la presentación, puente hacia la sesión práctica. A partir de aquí, cada historia de usuario del proyecto con cliente se trabaja siguiendo exactamente este recorrido: Backlog → Sprint → Board → Review → Incremento, con el código viviendo en GitHub y visible dentro de Jira.